УТВЕРЖДЕН

А.В.00001-01 33 01-1-ЛУ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

«Городская Дума»

Техническое задание

А.В.00001-01 33 01-1

Листов 16

| Инв.№подп. | Подп. И дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2026

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Московского политеха

_______ Миклушевский В.В

10.09.2026

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета ИТ

_______ Демидов Д.Г.

10.09.2026

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

«Городская Дума»

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

А.В.00001-01 33 01-1-ЛУ

Листов 16

Руководитель разработки

Доцент кафедры ИКТ

_______ Смирнова Ю. В.

10.09.2026

.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОП

_______ Гневшев А. Ю.

10.09.2026

777757

| Инв.№подп. | Подп. И дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Разработчики

_______ Чуфаров С. Б.

_______ Коротаев А. Г.

_______ Ионин М. П.

10.09.2026

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1.1 Полное наименование продукта и его условное обозначение	4

1.2 Шифр темы	4

1.3 Наименование заказчика и разработчика продукта	4

1.4 Перечень документов, на основании которых создаётся система	4

1.5 Плановые сроки начала и окончания работ	5

1.6 Сведения об источниках и порядке финансирования работ	5

1.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ	5

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ПРОДУКТА	6

2.1 Назначение продукта	6

2.2 Цели создания продукта	6

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ	7

3.1 Описание объекта автоматизации	7

3.2 Участники процесса	7

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКТУ	8

4.1 Требования к продукту в целом	8

4.2 Требования к видам обеспечения	8

4.3 Требования к программному обеспечению	10

5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ПРОДУКТА	12

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ	13

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	15

8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	16

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Полное наименование продукта и его условное обозначение

Полное наименование программы: «Информационная система управления деятельностью городской Думы».

Краткое наименование: ИС «Городская Дума».

Условное обозначение: «Городская Дума».

1.2 Шифр темы

Шифр темы: А.В.00002-01 33 01-1.

1.3 Наименование заказчика и разработчика продукта

Заказчик: Московский политехнический университет, факультет информационных технологий.

Разработчик: Чуфаров С. Б., Коротаев А. Г., Ионин М. П.

1.4 Перечень документов, на основании которых создаётся система

Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профиль – Безопасность компьютерных систем.

Учебный план по направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профиль – Безопасность компьютерных систем 2024 г.п.

Рабочая программа дисциплины «Методология и практики DevOps».

ГОСТ 19.201-78, ГОСТ 34.602-89.

1.5 Плановые сроки начала и окончания работ

Дата начала работ: 10.09.2026.

Дата окончания работ: 25.12.2026.

1.6 Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Работа выполняется в рамках учебной деятельности Московского политехнического университета. Отдельное финансирование не предусмотрено.

1.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

Результаты работ предъявляются в виде:

- исходного кода в Git-репозитории (gorodskaya-duma241-351 на GitHub);

- настоящего технического задания;

- README, описания API и схемы базы данных;

- релиза версии v0.1.0 (Git tag).

Приёмка результатов осуществляется в порядке, описанном в разделе 6 настоящего ТЗ.

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ПРОДУКТА

2.1 Назначение продукта

Программа предназначена для автоматизации учёта депутатов, комиссий, заседаний и посещаемости заседаний городской Думы.

Предметной областью является работа городской Думы: депутаты, комиссии, заседания и посещаемость заседаний.

Система представляет собой Web-приложение с HTTP API и реляционной базой данных.

2.2 Цели создания продукта

Целями создания продукта являются:

- автоматизация учёта депутатов, комиссий и заседаний;

- обеспечение контроля посещаемости заседаний;

- предоставление удобного Web-интерфейса для сотрудников аппарата Думы;

- предоставление REST API для программной интеграции с внешними системами;

- обеспечение безопасности данных за счёт авторизации и хеширования паролей;

- соблюдение ограничений целостности данных (в том числе уникальности пары заседание-депутат).

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1 Описание объекта автоматизации

Объектом автоматизации является деятельность городской Думы в части работы с депутатами, комиссиями, заседаниями и посещаемостью.

Основные процессы, подлежащие автоматизации:

- ведение реестра депутатов (ФИО, партия, округ);

- формирование и ведение комиссий, назначение председателей;

- планирование и учёт заседаний комиссий;

- учёт посещаемости депутатами заседаний комиссий.

Данные хранятся в реляционной базе данных SQLite. Доступ к системе осуществляется через Web-интерфейс и через HTTP API.

3.2 Участники процесса

Участниками процесса являются:

- администратор системы – управляет пользователями, выполняет техническое сопровождение;

- сотрудник аппарата Думы – ведёт учёт депутатов, комиссий, заседаний;

- депутат – является объектом учёта, может быть председателем комиссии, присутствовать или отсутствовать на заседаниях.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКТУ

4.1 Требования к продукту в целом

4.1.1 Требования к структуре и функционированию

Система должна состоять из двух частей:

- backend – реализован на Python 3.13 с использованием FastAPI, SQLAlchemy, SQLite;

- frontend – простой веб-интерфейс на HTML, CSS, JavaScript.

Backend предоставляет REST API и взаимодействует с реляционной базой данных. Frontend взаимодействует с backend через HTTP API.

4.1.2 Требования к надёжности

Вероятность безотказной работы программы должна составлять не менее 99% при исправной работе технических средств.

Время восстановления после отказа, вызванного сбоем электропитания или иными внешними факторами, не должно превышать 5 минут.

База данных должна обеспечивать целостность данных, включая ограничение UNIQUE(meeting_id, deputy_id).

4.1.3 Требования к безопасности

Пароли не должны храниться в открытом виде – используется bcrypt-хеширование.

Защищённые операции требуют авторизации через JWT-токен.

Секретный ключ не должен храниться в исходном коде – используется .env.

Файл .env не должен попадать в Git-репозиторий.

4.1.4 Требования к временным характеристикам

Время отклика API при выполнении типовых операций – не более 2 секунд. Время загрузки страниц Web-интерфейса – не более 3 секунд.

4.2 Требования к видам обеспечения

4.2.1 Информационное обеспечение

В системе используются 6 сущностей базы данных:

- User (пользователи): id, username, password_hash, role;

- Deputy (депутаты): id, full_name, party, district;

- Commission (комиссии): id, name, description, chairman_id;

- DeputyCommission (связь депутатов и комиссий): deputy_id, commission_id;

- Meeting (заседания): id, commission_id, title, date, location;

- Attendance (посещаемость): id, meeting_id, deputy_id, status.

Связи между сущностями:

- Commission.chairman_id – Deputy.id;

- Meeting.commission_id – Commission.id;

- Attendance.meeting_id – Meeting.id;

- Attendance.deputy_id – Deputy.id;

- DeputyCommission связывает Deputy и Commission (многие-ко-многим).

4.2.2 Техническое обеспечение

Серверная часть:

1. Процессор х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц.

2. Оперативная память объёмом не менее 2 ГБ.

3. Не менее 500 МБ свободного места на жёстком диске.

4. Python 3.13 или выше.

5. Установленные зависимости: FastAPI, SQLAlchemy, python-jose, bcrypt, python-multipart, python-dotenv.

Клиентская часть:

1. Процессор х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц.

2. Оперативная память объёмом не менее 2 ГБ.

3. Не менее 100 МБ свободного места на жёстком диске.

4. Монитор, клавиатура, мышь.

5. Современный браузер (Chrome, Firefox, Edge и др.).

4.2.3 Лингвистическое обеспечение

Язык интерфейса и документации – русский. Язык программирования – Python. Формат обмена данными – JSON.

4.3 Требования к программному обеспечению

4.3.1 Общие требования

Система должна реализовывать следующие функции:

- регистрация пользователей (логин, пароль, роль);

- аутентификация пользователей с выдачей JWT-токена;

- управление депутатами (добавление, просмотр, удаление);

- управление комиссиями (создание, просмотр, назначение председателя);

- управление заседаниями (создание, просмотр, привязка к комиссии);

- учёт посещаемости (добавление, просмотр);

- взаимодействие через HTTP API;

- работа через Web-интерфейс.

4.3.2 Специфические требования

Журналирование событий.

Система должна обеспечивать корректные HTTP-коды:

- 200 – успешная операция;

- 400 – некорректная операция / дубликат;

- 401 – отсутствует или недействительна авторизация;

- 404 – объект не найден.

Бизнес-правило: один депутат не может иметь две записи посещаемости одного и того же заседания. Ограничение реализуется двумя способами:

- на уровне API – проверка перед созданием записи, возврат HTTP 400 с сообщением «Для этого депутата уже есть запись посещаемости»;

- на уровне БД – ограничение UNIQUE(meeting_id, deputy_id).

Требования к пользовательским разделам Web-интерфейса:

- авторизация (ввод логина и пароля);

- депутаты (просмотр списка, добавление, удаление);

- комиссии (просмотр, добавление, выбор председателя);

- заседания (просмотр, добавление, выбор комиссии);

- посещаемость (выбор заседания, просмотр, добавление депутата, выбор статуса «присутствовал» / «отсутствовал»).

5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ПРОДУКТА

Состав и содержание этапов работ по созданию продукта:

1. Анализ предметной области – определение состава сущностей, связей и бизнес-правил.

2. Проектирование структуры БД – разработка схемы из 6 таблиц с внешними ключами и ограничениями.

3. Разработка backend API – реализация REST-эндпоинтов на FastAPI.

4. Реализация аутентификации – JWT-токены, bcrypt-хеширование паролей.

5. Разработка Web-интерфейса – реализация HTML/CSS/JavaScript-страниц.

6. Интеграция frontend и backend – настройка HTTP-взаимодействия.

7. Тестирование API – проверка эндпоинтов через Swagger.

8. Тестирование Web-интерфейса – проверка пользовательских сценариев.

9. Настройка Git-flow – работа с feature-ветками, Pull Request, разрешение конфликтов.

10. Подготовка документации – README, описание API, схема БД.

11. Приёмочные испытания – проверка соответствия требованиям ТЗ.

12. Формирование версии v0.1.0 – создание annotated tag, релиз.

Этапы выполнены в рамках feature-веток Git:

- feature/1-delete-deputy – реализация удаления депутата (Issue #1);

- feature/2-env-config – вынос конфигурации в переменные окружения;

- feature/3-update-dependencies – актуализация зависимостей проекта.

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

Приёмо-сдаточные испытания программы должны проводиться согласно разработанной исполнителем и согласованной заказчиком «Программой и методикой испытаний».

Виды, состав, объём и методы испытаний:

1. Функциональное тестирование API.

2. Функциональное тестирование Web-интерфейса.

3. Проверка бизнес-правила (отсутствие дублирования посещаемости).

4. Проверка обработки ошибок (HTTP 400, 401, 404).

5. Проверка целостности данных в БД.

Требования к проведению предварительных испытаний:

- запуск приложения;

- проверка доступности Swagger по адресу [http://127.0.0.1:8001/docs](http://127.0.0.1:8001/docs);

- проверка health-endpoint GET /api/health (возврат строки status: ok).

Требования к проведению опытной эксплуатации:

- проверка авторизации;

- проверка базовых сценариев работы с депутатами, комиссиями, заседаниями, посещаемостью.

Требования к проведению приёмочных испытаний:

1. Запуск приложения.

2. Авторизация.

3. Проверка API.

4. Проверка Web-интерфейса.

5. Проверка бизнес-правила.

6. Проверка обработки ошибок.

7. Проверка Git-репозитория и документации.

Требования к передаче дистрибутивов:

- исходный код в Git-репозитории;

- файл .env.example;

- файл backend/requirements.txt;

- README с инструкцией по развёртыванию.

Общие требования к приёмке работ по этапам:

Ход проведения приёмо-сдаточных испытаний заказчик и исполнитель документирует в протоколе испытаний. На основании протокола испытаний исполнитель совместно с заказчиком подписывают акт приёмки-сдачи программы в эксплуатацию.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Порядок передачи документации:

- форма – электронная;

- локализация – русский язык;

- носитель – Git-репозиторий (gorodskaya-duma241-351 на GitHub).

Перечень подлежащих разработке документов:

- Техническое задание (включает описание применения);

- README;

- описание API;

- схема базы данных;

- правила внесения изменений (Git-flow);

- исходный код;

- .env.example.

8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

1. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. – 1978. Режим доступа: [http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=155153](http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=155153) (дата последнего обращения: 17.09.2025).

2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. – М.: Издательство стандартов, 1989.

3. ГОСТ 24.701-86. Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения. – М.: Издательство стандартов, 1987. – 17 с.

4. ГОСТ 7.32-2017. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – Режим доступа: [https://docs.cntd.ru/document/1200157208](https://docs.cntd.ru/document/1200157208) (дата последнего обращения: 17.09.2025).

5. ГОСТ 19.105-78. Единая система программной документации. Общие требования к программным документам. – 1978. Режим доступа: [https://docs.cntd.ru/document/1200008326](https://docs.cntd.ru/document/1200008326) (дата последнего обращения: 17.09.2025).

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования. – М.: Стандартинформ, 2006. – 34 с. Режим доступа: [https://docs.cntd.ru/document/1200059503](https://docs.cntd.ru/document/1200059503) (дата последнего обращения: 17.09.2025).

7. IEEE Std 830-1998. IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.